TÀI LIỆU ĐỀ XUẤT DỰ ÁN

FITTRACK AI

Nền tảng theo dõi luyện tập & dinh dưỡng tích hợp AI và cộng đồng chia sẻ bài tập

Phiên bản: 1.0  |  Ngày: 14/09/2026

Trạng thái: Đề xuất ý tưởng — xin ý kiến góp ý

# 1. Tóm tắt dự án

FitTrack AI là một website theo dõi luyện tập và dinh dưỡng cá nhân, kết hợp ba lớp giá trị: (1) công cụ tracking cá nhân, (2) trợ lý AI gợi ý bài tập/thực đơn và kiểm tra form tập qua webcam, (3) nền tảng cộng đồng nơi người dùng đăng tải, tìm kiếm và đánh giá bài tập — theo mô hình mạng xã hội thu nhỏ.

Mục tiêu của tài liệu này là trình bày ý tưởng, đánh giá tính khả thi và đề xuất lộ trình triển khai để lấy ý kiến góp ý trước khi bắt đầu phát triển.

# 2. Vấn đề & Giải pháp

## 2.1 Vấn đề

- Các app tracking hiện tại (MyFitnessPal, Strava...) chủ yếu ghi nhận dữ liệu thụ động, thiếu gợi ý cá nhân hóa thực sự thông minh.

- Người mới tập thường không biết chọn bài tập phù hợp, và dễ tập sai form dẫn đến chấn thương.

- Kho bài tập trên mạng hiện nay phân tán (YouTube, blog...), khó tìm kiếm, không có cơ chế đánh giá độ tin cậy.

## 2.2 Giải pháp đề xuất

- Tracking tập luyện & dinh dưỡng tập trung tại một nơi, có biểu đồ trực quan theo dõi tiến độ.

- AI gợi ý bài tập/thực đơn theo mục tiêu và thể trạng cá nhân (dùng LLM API, không cần tự train model).

- AI Pose Check: dùng webcam để chấm điểm form tập và đếm rep tự động theo thời gian thực.

- Kho bài tập cộng đồng: người dùng đăng bài tập, tìm kiếm theo nhóm cơ/mục tiêu, đánh giá sao — bài tập có AI Pose Check hỗ trợ được gắn nhãn tin cậy cao hơn.

# 3. Đối tượng người dùng mục tiêu

| Nhóm người dùng | Nhu cầu chính |
| --- | --- |
| Người mới bắt đầu tập gym/fitness | Cần hướng dẫn bài tập đúng cách, sợ tập sai form |
| Người tập có kinh nghiệm | Muốn theo dõi tiến độ dài hạn, chia sẻ bài tập của mình |
| Người quan tâm dinh dưỡng | Cần theo dõi calo, gợi ý thực đơn phù hợp mục tiêu |
| Người sáng tạo nội dung fitness (nhỏ) | Muốn đăng bài tập, xây dựng uy tín qua đánh giá sao |

# 4. Sitemap (Sơ đồ cấu trúc website)

Cấu trúc trang được nhóm theo 5 khu vực chính: Xác thực, Dashboard cá nhân, AI Hub, Kho bài tập cộng đồng, và Hồ sơ/Quản trị.

## 4.1 Trang chủ / Xác thực

- Trang giới thiệu (Landing Page)

  - Đăng ký / Đăng nhập

  - Quên mật khẩu

  - Onboarding — thiết lập mục tiêu ban đầu (giảm cân/tăng cơ/duy trì...)

## 4.2 Dashboard cá nhân

- Tổng quan hôm nay (calo nạp/tiêu hao, buổi tập gần nhất)

  - Nhật ký tập luyện — thêm buổi tập, chọn bài tập, ghi số set/rep/tạ

  - Nhật ký dinh dưỡng — thêm bữa ăn, tính calo/macro

  - Biểu đồ tiến độ — cân nặng, khối lượng tập theo thời gian

## 4.3 AI Hub

- Gợi ý bài tập theo mục tiêu & thể trạng

  - Gợi ý thực đơn theo calo mục tiêu

  - AI Pose Check — bật webcam, chọn bài tập, nhận chấm điểm form & đếm rep real-time

  - Lịch sử chấm điểm form theo thời gian

## 4.4 Kho bài tập cộng đồng

- Danh sách / Khám phá bài tập

  - Tìm kiếm & bộ lọc (nhóm cơ, dụng cụ, độ khó, có hỗ trợ AI Pose Check)

  - Trang chi tiết bài tập — mô tả, video/ảnh, đánh giá sao, bình luận

  - Đăng bài tập mới (người dùng tự up hoặc dùng AI hỗ trợ soạn mô tả)

  - Nhãn “Verified” cho bài tập được đánh giá cao / có AI hỗ trợ kiểm tra form

## 4.5 Hồ sơ cá nhân & Quản trị

- Trang hồ sơ — thông tin cá nhân, mục tiêu, chỉ số cơ thể

  - Bài tập đã đăng / đã lưu

  - Lịch sử hoạt động

  - Trang Admin — kiểm duyệt bài tập bị báo cáo, quản lý người dùng

# 5. Danh sách tính năng theo mô hình MoSCoW

Việc phân loại ưu tiên giúp xác định phạm vi MVP (bản tối thiểu khả dụng) để triển khai trước, tránh dàn trải nguồn lực.

## 5.1 Must have — Bắt buộc có (MVP)

| Tính năng | Ghi chú |
| --- | --- |
| Đăng ký / Đăng nhập, xác thực người dùng | Nền tảng bắt buộc cho mọi tính năng cá nhân hóa |
| Nhật ký tập luyện (nhập tay) | Ghi bài tập, set/rep/tạ theo ngày |
| Nhật ký dinh dưỡng & tính calo | Nhập món ăn, tự động tính calo/macro cơ bản |
| Biểu đồ tiến độ cơ bản | Cân nặng, khối lượng tập theo thời gian |
| Kho bài tập: đăng / tìm kiếm / đánh giá sao | Phiên bản cộng đồng cơ bản, chưa cần social đầy đủ |
| AI gợi ý bài tập & thực đơn theo mục tiêu | Dùng LLM API với prompt có cấu trúc, không cần tự train model |

## 5.2 Should have — Nên có (giai đoạn 2)

| Tính năng | Ghi chú |
| --- | --- |
| AI Pose Check qua webcam | Bắt đầu với 2-3 bài tập cơ bản (squat, plank, push-up) dùng MediaPipe Pose |
| Hệ thống report & kiểm duyệt nội dung | Đảm bảo an toàn cho bài tập do người dùng đăng |
| Nhãn “Verified” cho bài tập chất lượng cao | Tăng độ tin cậy cho kho bài tập cộng đồng |
| Thông báo / nhắc nhở tập luyện | Tăng mức độ gắn kết người dùng (retention) |

## 5.3 Could have — Có thể có (giai đoạn 3, nếu còn nguồn lực)

| Tính năng | Ghi chú |
| --- | --- |
| Follow người dùng khác & bảng tin hoạt động | Tăng tính mạng xã hội |
| Bình luận bài tập | Tăng tương tác trong cộng đồng |
| Thử thách nhóm (challenges) | Tăng động lực tập luyện qua yếu tố thi đua |
| Xuất báo cáo tiến độ (PDF) | Hữu ích cho người dùng muốn chia sẻ với PT/bác sĩ |
| Tích hợp thiết bị đeo tay (wearables) | Đồng bộ nhịp tim, số bước từ Apple Health/Google Fit |

## 5.4 Won’t have (giai đoạn này) — Chưa làm

- Tự train model AI riêng từ đầu — dùng LLM API + MediaPipe có sẵn thay thế

- Ứng dụng di động native (iOS/Android) — ưu tiên web responsive trước

- Nhắn tin trực tiếp giữa người dùng

- Gói trả phí / thanh toán premium

# 6. Đánh giá tính khả thi

## 6.1 Khả thi kỹ thuật

- Phần tracking & kho bài tập: khả thi cao, dùng công nghệ web CRUD tiêu chuẩn.

- Phần AI gợi ý: khả thi cao — gọi LLM API (OpenAI/Claude/Gemini) với prompt có cấu trúc dữ liệu người dùng, không cần hạ tầng ML riêng.

- Phần AI Pose Check: khả thi trung bình — dùng thư viện mã nguồn mở (MediaPipe Pose / TensorFlow.js) chạy trực tiếp trên trình duyệt, cần đầu tư thời gian tính toán góc khớp và ngưỡng chuẩn cho từng bài tập; nên giới hạn 2-3 bài tập ở bản đầu.

## 6.2 Rủi ro & cách giảm thiểu

| Rủi ro | Cách giảm thiểu |
| --- | --- |
| Phạm vi quá rộng (tracking + AI + social), dễ làm dở dang | Triển khai theo MVP, chỉ làm Must-have trước |
| Nội dung bài tập sai kỹ thuật, gây nguy hiểm cho người dùng | Hệ thống report + nhãn Verified + cảnh báo an toàn rõ ràng |
| Chi phí gọi LLM API tăng theo số người dùng | Giới hạn số lượt gợi ý/ngày cho tài khoản miễn phí |
| Pose Check thiếu chính xác trên các thiết bị/ánh sáng khác nhau | Giới hạn số bài tập hỗ trợ ban đầu, có cơ chế cho người dùng tự đánh giá phản hồi |

# 7. Đề xuất công nghệ (Tech Stack)

| Hạng mục | Đề xuất | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React (Next.js) | Hệ sinh thái lớn, hỗ trợ SEO cho landing page, dễ tích hợp thư viện AI phía client |
| Backend | Node.js (NestJS/Express) | Đồng bộ ngôn ngữ với frontend, hệ sinh thái phong phú |
| Database | PostgreSQL | Dữ liệu có quan hệ rõ ràng (người dùng - bài tập - đánh giá) |
| AI gợi ý | LLM API (Claude/OpenAI) | Không cần tự train model, chi phí và thời gian hợp lý |
| AI Pose Check | MediaPipe Pose / TensorFlow.js | Mã nguồn mở, chạy trên trình duyệt, miễn phí |
| Hosting | Vercel (FE) + Railway/Render (BE+DB) | Miễn phí/rẻ ở giai đoạn đầu, dễ mở rộng sau |

# 8. Lộ trình triển khai đề xuất

| Giai đoạn | Nội dung | Thời lượng ước tính |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 0 | Phân tích yêu cầu chi tiết, thiết kế UI/UX (wireframe, mockup) | 2 tuần |
| Giai đoạn 1 — MVP | Xác thực, tracking tập luyện & dinh dưỡng, kho bài tập cơ bản, AI gợi ý | 4-5 tuần |
| Giai đoạn 2 | AI Pose Check (2-3 bài tập), kiểm duyệt nội dung, nhãn Verified | 3 tuần |
| Giai đoạn 3 | Tính năng cộng đồng nâng cao (Could-have), tối ưu hiệu năng | 2-3 tuần |
| Giai đoạn 4 | Kiểm thử toàn diện, triển khai chính thức | 1-2 tuần |

# 9. Kết luận & Đề xuất tiếp theo

FitTrack AI là một ý tưởng khả thi, có điểm khác biệt rõ ràng nhờ tính năng AI Pose Check và mô hình kho bài tập cộng đồng có kiểm chứng — thay vì cạnh tranh trực tiếp với các app tracking lớn, sản phẩm định vị ở phân khúc “tracking thông minh có cộng đồng hỗ trợ”.

Đề xuất các bước tiếp theo:

- Thống nhất phạm vi MVP (mục 5.1) với đội ngũ trước khi bắt đầu thiết kế UI.

- Xác nhận ngân sách cho LLM API (chi phí biến đổi theo lượng người dùng).

- Phân công vai trò: Frontend, Backend, AI/ML tích hợp, Thiết kế UI/UX.

- Bắt đầu Giai đoạn 0 — thiết kế wireframe chi tiết dựa trên sitemap ở mục 4.

Tài liệu này là bản đề xuất ban đầu, mọi góp ý xin phản hồi trực tiếp để hoàn thiện trước khi triển khai chính thức.